询价通知书

### 项目名称：北大荒建设投资集团办公楼电梯改造项目

### （工程监理）

### 项目编号：BDHJSXB-003

采购单位：北大荒建设集团有限公司

北大荒建设投资集团办公楼电梯改造项目

（工程监理）

询比文件

## 采购编号：BDHJSXB-003

### 发布日期：2025年 09 月 23 日

## 目录

一、询比公告

二、供应商须知

三、付款方式

四、询比文件格式要求

五、评审方式与流程

六、附件

## 一、询比公告

## 1.项目概况

•项目名称：北大荒建设投资集团办公楼电梯改造项目（工程监理）

•采购内容：拆除现有电梯，更换新电梯一部;拆除迁移原强电井，新增电梯一部;改造配套附属设施等内容施工工程监理相关服务内容。（包括本项目全部工程内容的施工阶段及保修阶段全过程监理）

•采购单位：北大荒建设集团有限公司

•工程地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路93号

•采购预算：2万元

•资金来源：自有资金

•报价文件递交截止时间：2025年 09 月 26 日 14 时 00 分

## 2.供应商资格要求

•本项目不允许联合体报名

•具有在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，具备有效的营业执照，投标人具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程专业监理乙级(含)及以上资质或工程监理综合资质。

•总监理工程师的资格要求:投标人拟派总监理工程师须具备房屋建筑工程专业注册监理工程师证书，且注册单位应为投标人本单位;同时具备5年及以上监理工作经验(须提供承诺函)，拟派总监理工程师不可以同时担任其他建设工程项目的总监理工程师（须提供承诺函）；

•比选人须具有履行合同所必需的专业技术能力:(提供承诺书)

•资信状况良好，在近3年未因违法行为受到刑事处罚或者受到如被责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚(提供包含上述内容的承诺函)

•法律、行政法规规定的其他条件:投标单位、单位法定代表人及总监理工程师未被列入“信用中国”网站失信被执行人及重大税收违法案件当事人名单。提供上述网站信用信息查询记录的网页截图:

（提供以上证书/证明文件扫描件需加盖公章）

•本次询比要求供应商必须是具备独立法人的企业，不针对自然人。

- 主要商务要求

•合同履约期限（服务期/工期）： 2025年9月30日至2025年12月20日（项目验收完成）

•验收要求：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

•质保期及质保金：无

•响应有效期：从提交响应文件截止之日起60日历天

- 采购技术要求

- 电梯安装监督

编制电梯安装监理规划及监理实施细则，审核施工组织设计及专项施工方案，包括电梯安装工艺流程、质量控制措施、安全保障措施、应急预案等内容，确保方案科学合理、切实可行，符合相关规范及项目实际情况。

复核电梯井道的尺寸、垂直度、预埋件位置及牢固程度等是否符合电梯安装要求，检查机房的建筑结构、地面承载能力、通风、照明等条件是否满足设备运行条件。

监督电梯拆除及安装工程质量，对电梯轿厢、对重装置、电梯门、控制系统的安装进行旁站监理，检查轿厢的组装质量。严格把控电梯电气系统的安装质量。监督电梯的调试过程，确保电梯运行平稳、可靠，各项性能指标符合设计及相关标准要求。

组织电梯安装单位进行自检，审核自检报告。在安装单位自检合格的基础上，组织建设单位、设计单位、电梯制造商等相关单位进行联合验收。​

依据电梯相关质量验收规范标准，对电梯的安装质量进行全面检查验收，对验收中发现的问题，要求安装单位限期整改，整改完成后进行复查，直至验收合格。​

- 电力改造监督

协助建设单位审核电力电缆的选型是否合理，根据电梯的用电负荷、供电距离、敷设环境等因素，检查电缆的额定电压、导体截面、芯数、绝缘类型等参数是否符合设计要求及相关规范标准。

监督电缆采购过程，审核供应商资质、信誉及产品质量保证能力，检查电缆敷设路径是否符合设计要求，见证电缆的性能检测过程，要求检测单位严格按照相关标准及检测规程进行操作，确保检测数据准确可靠。

- 土建改造监督

对电梯土建改造设计文件进行全面审查，检查施工方案是否符合建筑结构安全要求，对原有建筑结构的拆除、加固、改造等措施是否合理可行，确保改造后的建筑结构能够满足电梯设备的安装及运行要求，且不影响建筑物的整体稳定性。审核设计文件中关于防火、防水、隔音等方面的设计措施是否符合相关规范标准及项目使用功能要求。

在电梯基础施工过程中，监督基础的开挖深度、尺寸是否符合设计要求，旁站监督拆除施工过程，确保拆除顺序合理，避免对未拆除部分的结构造成损伤。检查装修材料质量是否符合环保及设计要求，施工工艺是否符合相关规范标准。

项目竣工后 15 日内，监理单位需完成全套内业资料的整理归档，编制《监理档案移交目录》上报建设单位审核。

## 5.询比文件获取

•时      间：2025年 09 月 23 日 13:30 至 2025 年 09 月 26 日13:30

•联系方式：联络人：张先生，联系电话：0451-55399986

•发布媒介：

北大荒建设集团有限公司官网（http://www.bdhjs.com）及中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）

## 6.询比响应截止时间

•2025年 09 月 26 日 14 时 00 分前，逾期视为无效报价。

（响应供应商少于3人重新组织询比活动）

- 评审时间

2025年 09 月 26 日 14 时 30分

## 二、供应商须知

## 1.询比文件组成

•报价函附录。

•法定代表人身份证明

•授权委托书（如有）

•资质证明、项目负责人简历、业绩及其他材料等

•相关承诺

## 2.询比文件提交要求

#### 电子版

•提交加密 PDF 文件至指定邮箱（bdhjsscb@163.com），（邮箱标题和文件名称：**公司+项目名称+联系人+电话），解密方式：在询比活动开始后联系供应商获取密码。

#### 纸质版

递交纸质版文件送至黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路93号

## 3.评审标准

报价部分：

•报价为“合理低价、优质优价”的供应商确定为成交供应商。

•投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

•投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

废标条件：

•未实质性响应询比文件要求的按废标处理。

•不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

•评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

## 三、付款方式

## 1.付款方式

•按合同约定方式付款

## 2.违约责任

•未按时交付成果，需承担减收或免收报酬的违约责任。

•如成果不符合要求，存在严重缺陷或与约定不符，需承担减收或免收报酬的违约责任。

四、询比文件格式要求

- 询比文件需按要求进行编写并且每页加盖公章。

- 询比文件应由法定代表人或其委托代理人签字和加盖公章。委托代理人签字的，询比文件应附法定代表人签署的授权委托书。

## 五、评审方式与流程

## 1.评审方式

•询比活动开始时间：2025年 09 月 26 日 14 时 30分。

•线下评审，地点为北大荒建设集团有限公司 4 楼会议室。

•评审委员会按最低价中标原则确定成交供应商。

## 2.评审委员会组成

•成员不少于3人，由北大荒建设集团有限公司纪委随机抽取。

## 3.评审流程

•第一阶段：电子版文件现场解密。

•第二阶段：供应商资格审查。

•第三阶段：评审委员会对预审合格的供应商进行报价评审。

•第四阶段：最低价供应商确定。

## 六、附件

## 询比文件格式要求

## 其他说明

•现场踏勘：意向供应商需2025年9月25日9：30前往哈尔滨市南岗区富水路93号踏勘工程现场，踏勘需携带企业营业执照/资质证书（原件），法人身份证（原件）或授权委托书（原件）并现场签署踏勘登记表。

•异议提出：对询比文件有异议者，请联系（电话：0451-55399986；邮箱：bdhjsscb@163.com），需在询比活动截止前提出。

•成交公示：成交结果在北大荒建设集团有限公司官网（http://www.bdhjs.com）公示。

•询比文件的封皮联系电话和邮箱标题中的电话请保持畅通，需要获取文件密码和二次报价使用。

•监督部门：

联系人：刘女士

联系电话：0451-55399934

### 采购单位：北大荒建设集团有限公司

### 联系人：张先生

### 联系电话：0451-55399986

### 日期：2025 年 09 月 23 日

### （注：本文件最终解释权归采购单位所有）

（项目名称）

询比文件

报价单位： 单   位   名   称

联系电话： 联   系   电   话

日    期：     年   月   日

目	录

一、报价函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、资质证明、项目负责人简历、业绩及其他材料等

五、相关承诺

一、报价函附录

报价承诺函

致：           （采购人名称）

根据              （项目名称）内容及采购要求,         （报价单位） 对             （项目名称）报价如下：

人民币（大写）：

人民币（小写）：

1.我方愿按以上报价并按国家相应标准及规范要求完成本报价范围的全部任务，并对其承担相应责任。

2.我方已充分认识和了解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，无条件接受报价文件的全部内容，保证报价不存在低于成本的恶意报价行为。

3.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销报价文件。

4.施工过程中全程配合建设方和施工方协调、解决施工中产生的技术问题，能够及时和随时到施工现场处理问题，并到现场参与竣工验收服务。

供应商名称（盖章）：

电     话：

日    期：

### 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

身份证号码：                  系                   的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                     （盖单位公章）

日期：     年      月      日

附：法定代表人身份证双面复印件。

三、授权委托书（如有）

授权委托书

本人        （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                               。

附法人及委托代理人身份证双面复印件：

委托人：                    （签字）

委托代理人：                （签字）

日 期：     年     月     日

- 资质证明、项目负责人简历、业绩及其他材料等

（具体内容可根据询比通知书内要求进行增减）

五、相关承诺

（一）供应商合格性声明

致：             （采购人名称）

（供应商名称）在          （项目名称 ）  中作如下声明：

- 1. 我单位不存在下列情形之一：

- （1）本次报价所提供的一切材料都是真实、有效、合法。

- （2）不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

（3）被责令停业；

（4）被暂停或取消询比资格；

（5）财产被接管或冻结；

- 特此声明。

供应商：                          （盖单位章）

年      月    日

（二）承诺书

致：             （采购人名称）

1、我方将按询比文件中约定的时间内递交成果，如未按时交付成果，需承担减收或免收报酬的违约责任。

2、我方递交的成果如不符合要求，存在严重缺陷或与约定不符，需承担减收或免收报酬的违约责任。

供应商：                          （盖单位章）

年      月    日

（三）承诺书

致：             （采购人名称）

1、我方拟派总监理工程师具备5年及以上监理工作经验，并未同时担任其他建设工程项目的总监理工程师；

2、我方具有履行合同所必需的专业技术能力；

3、我方在近3年未因违法行为受到刑事处罚或者受到如被责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：                          （盖单位章）

年      月    日